INFORME ACADÉMICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTO

QuantumVault S.L.

Proyecto de almacenamiento cloud seguro con criptografía post-cuántica y arquitectura zero-knowledge

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Tipo de análisis | Evaluación económico-financiera de proyecto de inversión |
| Horizonte temporal | 5 años |
| Moneda y criterio | Euros constantes del año 2026; flujos reales |
| Metodología | Flujo de Fondos Puro; Flujo de Fondos del Inversionista; VAN; TIR; VAE; sensibilidad; VAN=0; Monte Carlo |

ALEJANDRO MARTÍNEZ RONDA

Fecha: junio de 2026

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Objeto, alcance y metodología

3. Descripción del proyecto y propuesta de valor

4. Estudio de mercado

5. Estudio técnico

6. Estudio legal y normativo

7. Hipótesis financieras y matemáticas

8. Inversión inicial

9. Costes operativos

10. Financiamiento y coste de capital

11. Flujos de fondos

12. Evaluación financiera: VAN, TIR, VAE y payback

13. Sensibilidad, punto VAN=0 y Monte Carlo

14. Conclusiones

15. Bibliografía

# 1. Resumen ejecutivo

QuantumVault S.L. se plantea como una startup tecnológica del sector cloud computing y ciberseguridad, orientada a prestar servicios de almacenamiento en la nube con cifrado extremo a extremo, arquitectura zero-knowledge y resistencia frente a amenazas derivadas de la computación cuántica. La propuesta de valor se apoya en la adopción de criptografía post-cuántica, en particular ML-KEM, algoritmo estandarizado por NIST en FIPS 203, y en el alojamiento de datos en centros europeos para reforzar el cumplimiento normativo.

El proyecto se ha evaluado con un horizonte de cinco años mediante la metodología clásica de evaluación de inversiones: construcción del Flujo de Fondos Puro, Flujo de Fondos del Inversionista, cálculo del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Anual Equivalente (VAE), análisis de sensibilidad unidimensional y bidimensional, búsqueda del valor que hace VAN = 0 y simulación Monte Carlo.

El resultado financiero del modelo definitivo es desfavorable en el escenario base. El VAN del proyecto asciende a -461.713,11 €, la TIR no resulta calculable porque los flujos no presentan cambio de signo positivo suficiente, y el periodo de recupero descontado no se alcanza dentro del horizonte de cinco años. Desde la perspectiva del inversionista, el VAN también es negativo, con un valor de -490.611,23 €.

La conclusión principal es que QuantumVault S.L. presenta una propuesta tecnológica coherente y diferenciada, pero no es financieramente viable bajo las hipótesis actuales de clientes, precio y estructura de costes. El problema no reside en el margen variable, sino en la insuficiencia de ingresos para absorber una estructura fija elevada de personal, infraestructura y desarrollo; al menos, durante un horizonte de solo cinco años.

| Indicador | Resultado del modelo definitivo | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| VAN del proyecto | -461.713,11 € | Destruye valor económico en el escenario base |
| TIR del proyecto | No calculable (#NUM!) | No existe tasa interna válida por ausencia de recuperación positiva |
| VAE | 117.896,69 € | Equivalente anual del VAN negativo; se interpreta como coste anual equivalente |
| VAN del inversionista | -490.611,23 € | La deuda no mejora la rentabilidad del accionista |
| TIR del inversionista | No calculable (#NUM!) | Flujos del accionista persistentemente negativos |
| Clientes mínimos para VAN = 0 | 52 clientes año 1 | Escenario de equilibrio financiero aproximado |
| Monte Carlo: probabilidad VAN > 0 | 0,00 % | Ninguna iteración positiva en la simulación del Excel |

Tabla 1. Síntesis de resultados financieros del proyecto.

# 2. Objeto, alcance y metodología

## 2.1. Objeto del informe

El objeto del informe es valorar la conveniencia económica de crear QuantumVault S.L. como proyecto empresarial de base tecnológica. La evaluación no se limita a describir la idea de negocio, sino que traduce sus hipótesis comerciales, técnicas, legales y financieras en flujos de caja medibles.

## 2.2. Alcance temporal y monetario

El horizonte de análisis es de cinco años. Todas las magnitudes financieras se expresan en euros constantes de 2026. Este criterio, al inicio, elimina el efecto de la inflación y permite comparar ingresos, costes e inversiones en poder adquisitivo homogéneo.

## 2.3. Metodología financiera aplicada

La metodología replica el esquema académico de evaluación de proyectos utilizado en anteriores casos: primero se valoran los flujos puros del proyecto, independientes de la financiación; después se incorporan deuda, intereses y amortización. La decisión de inversión se fundamenta en VAN, TIR, VAE, recupero descontado, sensibilidad, punto de equilibrio financiero y riesgo mediante Monte Carlo.

# 3. Descripción del proyecto y propuesta de valor

QuantumVault S.L. se define como una sociedad limitada dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento cloud seguro. Su modelo de negocio es SaaS por suscripción, inicialmente en España y con posible expansión posterior a la Unión Europea.

El problema que aborda es doble. Por un lado, los sistemas cloud tradicionales dependen de algoritmos criptográficos clásicos que pueden verse amenazados por futuros ordenadores cuánticos. Por otro lado, parte del mercado empresarial demanda soluciones en las que el proveedor no pueda acceder al contenido almacenado. QuantumVault responde con cifrado extremo a extremo, arquitectura zero-knowledge, infraestructura en la Unión Europea y cumplimiento del RGPD.

| Variable | Valor del proyecto |
| --- | --- |
| Razón social | QuantumVault S.L. |
| Sector | Cloud computing y ciberseguridad |
| Mercado inicial | España |
| Sede administrativa | Madrid |
| Proveedor cloud | AWS |
| Modelo de negocio | SaaS por suscripción |
| Horizonte financiero | 5 años |

Tabla 2. Datos generales del proyecto.

# 4. Estudio de mercado

## 4.1. Necesidad y oportunidad

La demanda potencial se fundamenta en dos tendencias observables: la generalización del uso de servicios cloud por las empresas y la creciente sensibilidad hacia la ciberseguridad. Eurostat indica que en 2025 el 52,74 % de las empresas de la Unión Europea utilizaban servicios cloud de pago, y que entre los usos más frecuentes se encontraban el correo electrónico, el software ofimático y el almacenamiento de archivos. Este dato justifica que el almacenamiento seguro no sea un nicho puramente teórico, sino una necesidad empresarial ya presente.

Desde el punto de vista criptográfico, NIST publicó FIPS 203 como estándar de ML-KEM, mecanismo de encapsulación de claves basado en Module Learning With Errors. El modelo de negocio utiliza esta referencia como base técnica para argumentar la propuesta post-cuántica, sin afirmar que por sí sola elimine todos los riesgos de implementación.

## 4.2. Segmentos objetivo

| Segmento | Clientes potenciales | Motivo de interés |
| --- | --- | --- |
| B2B principal | Despachos jurídicos, consultoras, tecnológicas, universidades, administraciones públicas y PYMEs con información sensible | Mayor disposición a pagar, necesidades de cumplimiento, confidencialidad y continuidad |
| B2C secundario | Usuarios preocupados por privacidad digital | Mercado complementario, menos prioritario por menor ingreso medio por cliente |

Tabla 3. Segmentación del mercado objetivo.

## 4.3. Demanda y proyección de clientes

La hipótesis comercial parte de un mercado potencial inicial de 10.000 organizaciones. Se adopta una cuota de entrada del 0,2 %, equivalente a 20 clientes empresariales en el año 1. A partir de ese valor se aplica crecimiento compuesto anual del 40 %.

| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes | 20 | 28 | 39,20 | 54,88 | 76,83 |
| Ingresos anuales | 36.000 € | 50.400 € | 70.560 € | 98.784 € | 138.298 € |

Tabla 4. Proyección de clientes e ingresos según el modelo financiero.

## 4.4. Precio

El precio base del plan empresarial es de 150 €/mes por empresa, con cinco usuarios incluidos y 1 TB de almacenamiento. La equivalencia por usuario es 150 / 5 = 30 €/usuario/mes. La fórmula de ingresos utilizada es:

| Ingresos anuales | Clientes × Precio mensual × 12 | Convierte la suscripción mensual B2B en facturación anual por ejercicio. |
| --- | --- | --- |

# 5. Estudio técnico

El estudio técnico define la capacidad inicial, la arquitectura tecnológica y los recursos operativos necesarios para prestar el servicio. En el año 1 se consideran 20 empresas, 5 usuarios por empresa y 1 TB por empresa. La capacidad base es 20 × 1 TB = 20 TB. Con un margen de seguridad del 50 %, la capacidad instalada inicial se fija en 30 TB.

| Elemento técnico | Hipótesis empleada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | Cloud pública AWS | Escalabilidad, menor CAPEX inicial y pago por uso |
| Almacenamiento | Amazon S3 | Servicio estándar para objetos y archivos |
| Aplicación | EC2, Docker, Kubernetes y API REST | Arquitectura SaaS escalable |
| Base de datos | PostgreSQL/RDS | Persistencia de metadatos y gestión operativa |
| Seguridad | ML-KEM, FrodoKEM, cifrado extremo a extremo y zero-knowledge | Diferenciación del proyecto y alineación con criptografía post-cuántica |
| Localización de datos | Centros de datos europeos | Cumplimiento RGPD y reducción del riesgo jurídico |

Tabla 5. Síntesis del estudio técnico.

Empíricamente, el uso de AWS se justifica por la disponibilidad de tarifas públicas para almacenamiento, cómputo, bases de datos y transferencia. Matemáticamente, los costes de infraestructura se proyectan con una tasa de crecimiento anual del 15 %, superior al crecimiento general de costes, para reflejar que el consumo cloud escala con la base de clientes.

# 6. Estudio legal y normativo

La forma jurídica elegida es Sociedad Limitada, apropiada para una startup con responsabilidad limitada al capital aportado, posibilidad de incorporar socios y estructura societaria sencilla. El proyecto requiere cumplimiento societario, fiscal, laboral, contractual, de protección de datos y de ciberseguridad.

| Ámbito | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Societario | Constitución de QuantumVault S.L., inscripción registral, estatutos y obligaciones mercantiles |
| Fiscal | Impuesto sobre Sociedades aplicado sobre resultado positivo; en el modelo se usa el 25 % general |
| Protección de datos | RGPD y normativa española de protección de datos por tratamiento de información empresarial sensible |
| Contratación SaaS | Condiciones de servicio, SLA, responsabilidad, disponibilidad, soporte y tratamiento de datos |
| Propiedad intelectual | Protección del software, marca, documentación técnica y activos intangibles |
| Ciberseguridad | Políticas de acceso, auditorías, trazabilidad, gestión de claves y respuesta ante incidentes |

Tabla 6. Principales obligaciones legales y normativas.

El Impuesto sobre Sociedades se modeliza al 25 %, coherente con el tipo general indicado por la Agencia Tributaria para 2026. El impuesto se aplica únicamente si existe beneficio positivo, por lo que las pérdidas no generan salida fiscal en los años proyectados.

# 7. Hipótesis financieras y matemáticas

| Variable | Valor base | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Horizonte temporal | 5 años | Periodo académico de evaluación y maduración inicial de startup |
| Clientes iniciales | 20 | 10.000 organizaciones × 0,2 % de penetración inicial |
| Crecimiento anual clientes | 40 % | Crecimiento compuesto propio de fase inicial SaaS, aunque exigente |
| Precio mensual empresa | 150 € | Plan B2B seguro con 5 usuarios y 1 TB |
| Coste variable cliente/año | 120 € | 10 €/cliente/mes asociado a almacenamiento, transferencia y soporte |
| Inflación | 3 % | Usada para transformar tasas nominales en reales |
| Ke nominal | 12,00 % | Rentabilidad exigida al capital propio por riesgo tecnológico |
| Ke real | 8,74 % | Transformación Fisher: (1+0,12)/(1+0,03)-1 |
| Kd nominal | 5,00 % | Tipo del préstamo bancario estándar en España |
| WACC real | 4,37 % | Promedio ponderado de capital propio y deuda real después de impuestos |
| Impuesto sociedades | 25 % | Tipo general usado en el modelo |

Tabla 7. Hipótesis generales del modelo financiero.

La evaluación se realiza en términos reales. Por ello, el Flujo de Fondos Puro se descuenta con Ke real. El flujo del inversionista se descuenta con WACC real, que pondera el coste real del capital propio y el coste real de la deuda después de impuestos.

En cuanto al coste del capital propio y de la deuda:

Por un lado, el coste del capital propio se ha estimado mediante una adaptación del modelo CAPM, utilizando referencias sectoriales comparables al tipo de actividad de QuantumVault S.L. La fórmula empleada es la siguiente:

Ke = Rf + β × Prima de riesgo de mercado + Prima específica de Riesgo

Donde Ke representa la rentabilidad mínima exigida por los socios; Rf es la tasa libre de riesgo; β mide la sensibilidad del sector respecto al mercado; y la prima específica recoge riesgos particulares no capturados completamente por la beta sectorial.

Para la tasa libre de riesgo se toma como referencia la rentabilidad del bono español a 10 años, situada en torno al 3,4 % en 2026. Este valor se considera adecuado porque el proyecto se plantea en España y sus flujos financieros están expresados en euros.

Respecto a la beta, QuantumVault S.L. no cotiza en bolsa y, por tanto, no dispone de una beta propia observable. Por ello, se utiliza una beta sectorial aproximada a partir de empresas comparables. Según las estimaciones sectoriales de Damodaran para enero de 2026, el sector Software (Internet) presenta una beta desapalancada próxima a 1,55, mientras que el sector Software (System & Application) presenta una beta desapalancada cercana a 1,23. QuantumVault se sitúa conceptualmente entre ambos sectores, ya que combina un modelo SaaS/cloud con software empresarial de seguridad y criptografía. Por prudencia, se adopta una beta sectorial intermedia de 1,30.

La prima de riesgo de mercado para España se aproxima en el entorno del 5,78 %, de acuerdo con estimaciones de Equity Risk Premium publicadas por Damodaran para enero de 2026. Esta prima representa la rentabilidad adicional que exige un inversor por asumir riesgo de renta variable frente a un activo libre de riesgo.

Sustituyendo estos valores en la fórmula:

Ke = 3,4 % + 1,30 × 5,78 % + 1,0 %

Ke = 3,4 % + 7,51 % + 1,0 %

Ke = 11,91 %

Por tanto:

Ke ≈ 12 %

La prima específica adicional del 1,0 % se incorpora porque QuantumVault S.L. es una empresa de nueva creación, sin historial de ingresos, sin cartera consolidada de clientes y con riesgo comercial y tecnológico superior al de una empresa cotizada madura. No obstante, se utiliza una prima moderada, ya que parte del riesgo tecnológico y sectorial ya queda recogido en la beta elevada del sector software/cloud.

En consecuencia, el coste del capital propio del 12 % no se fija de forma arbitraria, sino que deriva de una aproximación empírica basada en tres componentes: una tasa libre de riesgo observable en el mercado español, una beta sectorial comparable al negocio SaaS/cloud y una prima específica reducida por el carácter startup del proyecto. Esta tasa representa la rentabilidad mínima razonable que los socios exigirían para invertir capital propio en QuantumVault S.L.

Por otro lado, en el caso de Kd, el Banco Central Europeo (BCE) situaba el coste sintético de nueva financiación empresarial en torno al 3,6 % en marzo de 2026, por lo que una deuda del 5 % para una startup es defendible.

# 8. Inversión inicial

La inversión inicial total asciende a 153.500 €. Incluye desarrollo de software, auditoría de seguridad, diseño UX/UI, equipamiento, constitución y gastos legales, marketing de lanzamiento y capital de trabajo. El capital de trabajo se trata como salida en el año 0 y se recupera en el año 5.

| Concepto | Importe | Vida útil | Depreciación anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo software | 80.000 € | 5 años | 16.000 € |
| Auditoría de seguridad | 15.000 € |  | 0 € |
| Diseño UX/UI | 5.000 € |  | 0 € |
| Equipamiento informático (3 portátiles, 3 monitores) | 7.500 € (2.000 € x 3, 500 € x 3) | 4 años | 1.875 € |
| Constitución S.L., asesoría legal y gastos legales | 6.000 € (1.000 €, 4.000 € y 1.000 €) |  | 0 € |
| Marketing de lanzamiento (página web, publicidad, branding) | 15.000 € (3.000 €, 10.000 €, 2.000 €) |  | 0 € |
| Capital de trabajo inicial | 25.000 € |  | 0 € |
| TOTAL CAPEX / INVERSIÓN INICIAL | 153.500 € |  | 17.875 € |

Tabla 8. Inversión inicial y depreciaciones según el Excel.

La depreciación anual total es de 17.875 €, compuesta por 16.000 € de software y 1.875 € de equipamiento. La depreciación no es una salida de caja, pero reduce el resultado contable y, si hubiera beneficios, la base imponible del impuesto.

# 9. Costes operativos

## 9.1. Costes fijos

Los costes fijos del año 1 ascienden a 142.440 €. La partida dominante es personal con 110.000 €/año, seguida de infraestructura AWS, licencias, asesoría y marketing recurrente.

| Concepto | Detalle | Precio | Año 1 | Crecimiento | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal | desarrollador full-stack x 2, director-gerente x 1 | 40.000 €/año x 2, 30.000 €/año x 1 | 110.000 € | 3 % | 113.300 € | 116.699 € | 120.200 € | 123.806 € |
| AWS | Amazon S3, EC2, RDS PostgreSQL, CloudFront, Monitorización | 120, 300, 200, 150, 100 €/mes | 10.440 € | 15 % | 12.006 € | 13.807 € | 15.878 € | 18.260 € |
| Licencias | Dominio, Desarrollo, SaaS | 200, 1.000, 1.800 €/año | 3.000 € | 2 % | 3.060 € | 3.121 € | 3.184 € | 3.247 € |
| Administración | Asesoría, servicios jurídicos, seguros | 3.000, 2.000, 2.000 €/año | 7.000 € | 2 % | 7.140 € | 7.283 € | 7.428 € | 7.577 € |
| Marketing recurrente |  |  | 12.000 € | 2 % | 12.240 € | 12.485 € | 12.734 € | 12.989 € |
| Total costes fijos |  |  | 142.440 € |  | 147.746 € | 153.395 € | 159.424 € | 165.879 € |

Tabla 9. Proyección de costes fijos.

## 9.2. Costes variables

El coste variable se estima en 10 €/cliente/mes, equivalente a 120 €/cliente/año; donde se tiene en cuenta: almacenamiento adicional, transferencia de datos y servicio técnico. Dado que el precio anual por cliente es 1.800 €, el margen de contribución unitario antes de costes fijos es 1.800 − 120 = 1.680 €/cliente/año. El problema financiero surge porque la base de clientes proyectada no cubre la estructura fija.

| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes | 20 | 28 | 39,20 | 54,88 | 76,83 |
| Coste variable total | 2.400 € | 3.360 € | 4.704 € | 6.586 € | 9.220 € |

Tabla 10. Costes variables proyectados.

# 10. Financiamiento y coste de capital

La inversión inicial se financia con una estructura mixta: 40 % capital propio y 60 % deuda bancaria, sobre el total de 153.500 €. El capital propio asciende a 61.400 € y el préstamo bancario a 92.100 €. El préstamo se amortiza por sistema francés a cinco años con tipo anual del 5 %.

| Fuente | Importe | Peso |
| --- | --- | --- |
| Capital propio | 61.400 € | 40 % |
| Préstamo bancario | 92.100 € | 60 % |
| Total | 153.500 € | 100 % |

Tabla 11. Estructura financiera del proyecto.

| Año | Saldo inicial | Cuota | Interés | Amortización | Interés neto de impuesto | Cuota neta de impuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.100 € | 21.273 € | 4.605 € | 16.668 € | 3.454 € | 20.122 € |
| 2 | 75.432 € | 21.273 € | 3.772 € | 17.501 € | 2.829 € | 20.330 € |
| 3 | 57.931 € | 21.273 € | 2.897 € | 18.376 € | 2.172 € | 20.549 € |
| 4 | 39.555 € | 21.273 € | 1.978 € | 19.295 € | 1.483 € | 20.778 € |
| 5 | 20.260 € | 21.273 € | 1.013 € | 20.260 € | 760 € | 21.020 € |

Tabla 12. Cuadro de deuda por sistema francés.

# 11. Flujos de fondos

## 11.1. Flujo de Fondos Puro

El Flujo de Fondos Puro mide la rentabilidad intrínseca del proyecto, sin considerar cómo se financia. Parte de ingresos y egresos operativos, descuenta amortizaciones para calcular EBIT, aplica impuestos solo si el resultado es positivo, reincorpora los gastos no desembolsables y añade la recuperación del capital de trabajo y valor residual en el año 5.

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos afectos a impuestos |  | 36.000 € | 50.400 € | 70.560 € | 98.784 € | 138.298 € |
| Egresos afectos a impuestos |  | 144.840 € | 151.106 € | 158.099 € | 166.010 € | 175.099 € |
| Costes fijos |  | 142.440 € | 147.746 € | 153.395 € | 159.424 € | 165.879 € |
| Costes variables |  | 2.400 € | 3.360 € | 4.704 € | 6.586 € | 9.220 € |
| Gastos no desembolsables |  | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € |
| Utilidad antes de impuestos / EBIT |  | -126.715 € | -118.581 € | -105.414 € | -85.101 € | -54.676 € |
| Impuesto sociedades |  | - | - | - | - | - |
| Utilidad después de impuestos |  | -126.715 € | -118.581 € | -105.414 € | -85.101 € | -54.676 € |
| Ajuste por gastos no desembolsables |  | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € | 17.875 € |
| Inversión inicial | 153.500 € |  |  |  |  |  |
| Recuperación capital de trabajo |  |  |  |  |  | 25.000 € |
| Valor residual equipos |  |  |  |  |  | 1.500 € |
| FF PURO | -153.500 € | -108.840 € | -100.706 € | -87.539 € | -67.226 € | -10.301 € |
| FF descontado | -153.500 € | -100.094 € | -85.171 € | -68.086 € | -48.086 € | -6.776 € |
| PERIODO DE RECUPERO | -153.500 € | -253.594 € | -338.765 € | -406.851 € | -454.937 € | -461.713 € |

Tabla 13. Flujo de Fondos Puro real del proyecto.

Figura 1. Flujo de Fondos Puro renderizado desde el Excel.

## 11.2. Flujo de Fondos del Inversionista

El Flujo del Inversionista incorpora la financiación ajena. En el año 0 se reduce el desembolso del accionista porque entra la deuda; en los años 1 a 5 se resta el servicio de deuda neto de impuestos. Este flujo permite comprobar si el apalancamiento mejora o no la rentabilidad del capital propio.

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF PURO | -153.500 € | -108.840 € | -100.706 € | -87.539 € | -67.226 € | -10.301 € |
| Deuda | 92.100 € | -20.122 € | -20.330 € | -20.549 € | -20.778 € | -21.020 € |
| FF del INVERSIONISTA | -61.400 € | -128.962 € | -121.036 € | -108.087 € | -88.004 € | -31.321 € |
| VAN inversionista | -490.611,23 € |  |  |  |  |  |
| TIR inversionista | No calculable (#NUM!) |  |  |  |  |  |

Tabla 14. Flujo de Fondos del Inversionista.

Figura 2. Flujo del Inversionista renderizado desde el Excel.

# 12. Evaluación financiera: VAN, TIR, VAE y payback

El VAN del proyecto se calcula como NPV(Ke real, FF año 1:año 5) + FF año 0. Con Ke real de 8,74 %, el resultado es -461.713,11 €. Al ser negativo, el proyecto no cubre la rentabilidad mínima exigida al capital propio en el escenario base.

La TIR aparece como #NUM! en Excel porque los flujos no permiten encontrar una tasa que haga VAN = 0. La interpretación económica es que no hay recuperación suficiente durante el horizonte analizado. No debe sustituirse por cero: lo correcto es indicar que la TIR no es calculable o no es financieramente significativa en este patrón de flujos.

El VAE mostrado por el modelo es 117.896,69 €. Dado que el VAN es negativo, este valor se interpreta como una pérdida o coste anual equivalente del proyecto, no como una renta positiva.

El periodo de recupero descontado tampoco se alcanza: el acumulado descontado del año 5 permanece en -461.713,11 €. Por tanto, en cinco años el proyecto no recupera la inversión inicial ni compensa las pérdidas operativas.

En términos nominales, el modelo actualiza los flujos reales por inflación del 3 % y descuenta con Ke nominal del 12 %. La coherencia Fisher hace que el VAN nominal coincida prácticamente con el VAN real: -461.713,11 €.

# 13. Sensibilidad, punto VAN=0 y Monte Carlo

## 13.1. Sensibilidad unidimensional

El análisis unidimensional modifica la tasa de descuento alrededor del valor base. En todos los escenarios de la tabla del Excel el VAN se mantiene negativo. Incluso con tasas más bajas, la inviabilidad persiste, lo que demuestra que el problema no es exclusivamente financiero, sino operativo-comercial: faltan ingresos para cubrir costes fijos.

| Multiplicador tasa | Tasa descuento | VAN |
| --- | --- | --- |
| 0,50 | 4,37 % | -492.210 € |
| 0,60 | 5,24 % | -485.715 € |
| 0,70 | 6,12 % | -479.427 € |
| 0,80 | 6,99 % | -473.336 € |
| 0,90 | 7,86 % | -467.434 € |
| 1 | 8,74 % | -461.713 € |
| 1,10 | 9,61 % | -456.166 € |
| 1,20 | 10,49 % | -450.787 € |
| 1,30 | 11,36 % | -445.567 € |
| 1,40 | 12,23 % | -440.502 € |
| 1,50 | 13,11 % | -435.584 € |

Tabla 15. Sensibilidad unidimensional del VAN frente a la tasa de descuento.

Figura 3. Gráfico de sensibilidad unidimensional generado en Excel.

## 13.2. Sensibilidad bidimensional

La sensibilidad bidimensional cruza clientes iniciales y precio mensual. La matriz confirma que, en el rango analizado, el VAN sigue siendo negativo. El modelo muestra que mejorar solo una variable no es suficiente: la viabilidad exigiría una combinación de mayor captación inicial, mayor precio, mayor crecimiento o reducción sustancial de costes fijos.

Figura 4. Matriz de sensibilidad bidimensional renderizada desde el Excel.

## 13.3. Búsqueda del valor que hace VAN = 0

La hoja específica VAN=0 determina que se deben vender como mínimo 52 clientes en el año 1 para que el VAN del proyecto sea igual a cero, manteniendo el resto de hipótesis. Este resultado es coherente con la lógica del margen de contribución: al aumentar la base inicial de clientes, crecen los ingresos recurrentes y se diluyen los costes fijos.

| Concepto | Resultado |
| --- | --- |
| Clientes mínimos año 1 | 52 |
| VAN con ese ajuste | 0 € |
| FF año 1 | -51.964 € |
| FF año 5 | 208.194 € |

Tabla 16. Punto de equilibrio financiero VAN = 0.

## 13.4. Simulación Monte Carlo

La simulación Monte Carlo del Excel introduce incertidumbre en variables críticas, especialmente precio mensual, clientes y comportamiento de ingresos. En la hoja aportada se observan 1.000 iteraciones con distribución del VAN. El resultado es concluyente: la probabilidad empírica de VAN positivo es 0 %.

| Indicador Monte Carlo | Resultado |
| --- | --- |
| Iteraciones | 1000 |
| VAN esperado | -441.903,61 € |
| Desviación estándar | 22.058,15 € |
| VAN mínimo | -503.081,76 € |
| VAN máximo | -386.690,43 € |
| Percentil 5 | -479.026,11 € |
| Mediana | -441.793,61 € |
| Percentil 95 | -405.512,82 € |
| Probabilidad VAN > 0 | 0,00 % |

Tabla 17. Resultados de la simulación Monte Carlo.

Figura 5. Histograma Monte Carlo generado en Excel.

# 14. Conclusiones

Desde el punto de vista estratégico, QuantumVault S.L. es un proyecto coherente con tendencias reales del mercado: adopción de cloud empresarial, preocupación por ciberseguridad, presión regulatoria sobre datos y transición hacia criptografía post-cuántica. La propuesta de valor está bien diferenciada frente a servicios cloud generalistas porque combina privacidad, zero-knowledge y orientación post-cuántica.

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, el proyecto no debe ejecutarse con las hipótesis actuales. El VAN del proyecto es -461.713,11 €, el VAN del inversionista es -490.611,23 € y la TIR no es calculable. El recupero descontado tampoco se produce en el horizonte de cinco años. Estos resultados indican destrucción de valor económico.

La causa principal de la inviabilidad es el desajuste entre ingresos iniciales y costes fijos. La empresa parte de solo 20 clientes en el año 1, con ingresos de 36.000 €, mientras soporta costes fijos de 142.440 € y costes variables de 2.400 €. Aunque el margen por cliente es positivo, la escala inicial es insuficiente para absorber personal, desarrollo, infraestructura, marketing y estructura administrativa.

La deuda bancaria tampoco corrige el problema. Aunque reduce el desembolso inicial del accionista, incorpora cuotas anuales que agravan el flujo del inversionista. Por ello, el VAN del inversionista resulta incluso más negativo que el VAN puro del proyecto.

El análisis de sensibilidad y Monte Carlo confirma la robustez de la conclusión: no se trata de una desviación puntual del escenario base, sino de una inviabilidad persistente dentro de los rangos analizados. La hoja VAN=0 muestra que el proyecto necesitaría al menos 52 clientes iniciales para alcanzar indiferencia financiera, siempre que el resto de hipótesis se mantuvieran constantes.

La recomendación final es no acometer el proyecto en su configuración financiera actual, no porque la idea de negocio carezca de valor, sino porque el modelo analizado resulta demasiado exigente para un horizonte de solo cinco años y para una escala inicial de 20 clientes. QuantumVault S.L. presenta una propuesta innovadora, ambiciosa y alineada con tendencias reales de mercado, especialmente por la creciente demanda de ciberseguridad, privacidad, cumplimiento normativo y preparación frente a la criptografía post-cuántica. Por ello, la inviabilidad detectada debe interpretarse más como un problema de dimensionamiento financiero que como una falta de atractivo estratégico.

Para que el proyecto pudiera ser reconsiderado, sería necesario reformular algunas hipótesis clave. En primer lugar, podría ampliarse el horizonte temporal de evaluación, ya que un negocio SaaS de base tecnológica suele requerir más tiempo para absorber los costes iniciales y reflejar adecuadamente el crecimiento acumulado de clientes. En segundo lugar, podría revisarse el precio por empresa, dado que los 150 €/mes utilizados en el escenario base son moderados/bajos para una solución empresarial especializada en seguridad avanzada para grandes empresas (a pesar de que esto resultase en un atractivo y posible captación de nuevos clientes). En tercer lugar, podría plantearse una captación inicial superior, más agresiva, pues el supuesto de 20 empresas en el primer año es muy conservador y probablemente inferior al potencial real si se ejecuta una estrategia comercial eficaz. Además, una mayor externalización inicial de determinadas fases del desarrollo permitiría reducir costes fijos, aunque esta decisión debería equilibrarse con el objetivo de construir una empresa técnicamente robusta desde el inicio, aspecto que se considera principal.

En consecuencia, QuantumVault S.L. no debería descartarse como oportunidad empresarial, sino replantearse financieramente. Bajo las hipótesis actuales, la decisión racional es rechazar la inversión; sin embargo, con mayor escala comercial, precios más ajustados al valor aportado, una estructura de costes inicial más flexible y un horizonte de evaluación más amplio, el proyecto podría mostrar una rentabilidad más acorde con su potencial estratégico a largo plazo. En este sentido, el resultado negativo del estudio no implica que la idea de negocio sea inviable en términos absolutos, sino que el escenario analizado ha sido especialmente conservador en variables críticas como los costes generales, el coste del capital propio, el coste de la financiación ajena, la captación inicial de clientes y el precio aplicado a cada empresa. Incluso bajo estas hipótesis, claramente prudentes, el modelo permite observar que, si el proyecto consigue superar la fase inicial de baja escala y aumentar progresivamente su base de clientes, podría alcanzar retornos significativos en ejercicios posteriores no plenamente recogidos en el horizonte de cinco años.

# 15. Bibliografía y fuentes utilizadas

Agencia Tributaria. Tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades. Consulta 2026. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/que-base-imponible-se-determina-sociedades/tipo-impositivo.html

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Amazon Web Services. Amazon S3 Pricing. Consulta 2026. https://aws.amazon.com/s3/pricing/

Eurostat. Cloud computing - statistics on the use by enterprises; 53 % of EU enterprises used paid cloud services in 2025. Comisión Europea, 2026.

NIST. FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. National Institute of Standards and Technology, 2024. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final

FrodoKEM. (2022). FrodoKEM: Learning With Errors Key Encapsulation. Documentación del candidato NIST PQC. https://frodokem.org/

Damodaran, A. (2026). Betas by Sector (US). Stern School of Business, New York University. Datos actualizados en enero de 2026. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Damodaran, A. (2026). Country Default Spreads and Risk Premiums. Stern School of Business, New York University. Datos actualizados en enero de 2026. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). Interest Rates: Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) for Spain. FRED Economic Data. https://fred.stlouisfed.org/series/IRLTLT01ESQ156N

European Central Bank. (2026). Euro area bank interest rate statistics: March 2026. Composite cost-of-borrowing indicator for new loans to corporations. https://www.ecb.europa.eu/press/stats/mfi/html/ecb.mir2605~8bd04df5cc.en.html

# 16. Anexos

- Anexo I. QuantumVault.md. Especificación del proyecto y justificación de hipótesis.

- Anexo II. Modelo financiero definitivo de QuantumVault.xlsx. Elaboración propia a partir de las hipótesis del proyecto.

- Anexo III. Repositorio de Gitgub:

- https://github.com/alejandromtnz/quantumvault-financial-evaluation